Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От №

**Об обеспечении безопасности людей на территории пляжной зоны**

**озера Юрасовское г. Бор в летний период**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 14.05.2005 года № 120 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Нижегородской области», в целях обеспечения безопасности людей на территории пляжной зоны озера Юрасовское г. Бор в летний период, администрация городского округа г. Бор **постановляет**:

1. Утвердить План по обеспечению безопасности людей на территории пляжной зоны озера Юрасовское г. Бор в летний период.

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по организации выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на территории пляжной зоны озера Юрасовское г. Бор в летний период.

3. Установить ежедневную работу пляжа, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом на территории пляжной зоны озера Юрасовское г. Бор с 10:00 до 22:00 в период с 01.06.2023 года по 31.08.2023 года.

4. Осуществлять открытие и эксплуатацию территории пляжной зоны озера Юрасовское г. Бор при наличии положительных заключений Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, актов водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва и актов технического освидетельствования, выданных ГИМС МЧС России по Нижегородской области.

5. Рекомендовать Начальнику полиции ГУ МВД России по Нижегородской области Отдел МВД России по г. Бор А.И. Филиппову обеспечить безопасность и поддержание правопорядка на территории пляжной зоны озера Юрасовское г. Бор в местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом, пресечение случаев распития спиртных напитков и табакокурения, к нарушителям принять меры административного воздействия.

1. 6. Отделу муниципального контроля в сфере благоустройства Управления ЖКХ администрации городского округа г. Бор осуществлять контроль за состоянием внешнего благоустройства на территории пляжной зоны озера Юрасовское г. Бор, мест (зон) массового отдыха и занятий спортом.
2. 7. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А. Копцова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «БОР сегодня», сетевом издании «Бор - оффициал» и размещение на официальном сайте [www.borcity.ru](http://www.borcity.ru/).
3. 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ворошилова А.Г.

Глава местного самоуправления А.В. Боровский

Исп.: И.А. Корзина

9-97-64

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  постановлением администрации городского округа г. Бор от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_ |

**План по обеспечению безопасности людей на территории пляжной зоны озера Юрасовское г. Бор в летний период**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1. | Заключить договор на выполнение работ по лабораторно - производственному контролю качества воды и почвы в зонах рекреации. | 24.04.2023 г. | МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» |
| 2. | Обследовать водолазами дно озера Юрасовское г. Бор в пределах участка акватории, отведённого для купания. | 11.05.2023 г. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» |
| 3. | Провести очистку дна озера Юрасовское г. Бор в местах купания населения:  - первоначальная очистка,  - повторная очистка. | 11.05.2023 г.  25.07.2023 г. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» |
| 4. | Установить на пляже, местах (зонах) массового отдыха и занятий спортом знаки безопасности на воде согласно Требованиям охраны жизни людей на воде в Нижегородской области (раздел 10), утверждённых постановлением Правительства Нижегородской области от 14.05.2005 № 120. | 26.05.2023 г. | МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» |
| 5. | Организовать посты спасения на воде с дежурством спасателей | 26.05.2023 г. | МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» |
| 6. | Провести проверку готовности спасательных постов и наличие спасательного инвентаря, оборудования и наглядной агитации благоустройства пляжной зоны. | 26.05.2023 г. | Комиссия по организации выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водном объекте «Озеро Юрасовское» |
| 7. | Провести приём пляжной зоны. | 30.05.2023 г. | Комиссия по организации выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водном объекте «Озеро Юрасовское» |
| 8. | Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка. | 19.05.2023 г. | МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» |
| 9. | Производить рыхление поверхностного слоя песка не реже одного раза в неделю. | с 19.05.2023 г. по  30.08.2023г. | МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» |
| 10. | Очистить зону рекреации и прилегающую зелёную зону от бытового мусора, сухостоя. | 30.05.2023 г. | МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» |
| 11. | Установить вкладыши в урны. | 30.05.2023 г. | МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» |
| 12. | Установить контейнеры для сбора и временного хранения твёрдых коммунальных отходов. | 30.05.2023 г. | МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» |
| 13. | Организовать ежедневную уборку коммунальных отходов. | 17.05.2023 г. 31.08.2023 г. | МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» |
| 14. | Обеспечить обслуживающий персонал уборочным инвентарём и дезинфицирующими средствами для проведения дезинфекции в кабинках для переодевания. | 17.05.2023 г. - 31.08.2023 г. | МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» |
| 15. | Оборудовать профилактические стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже, данными о температуре воздуха, схемой акватории пляжа. | 26.05.2023 г. | МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» |
| 16. | Обеспечить техническое водоснабжение, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям. | 25.05.2023 г. - 31.08.2023 г. | МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» |
| 17. | Обеспечить наличие общественных туалетов. | 29.05.2023 г. 31.08.2023 г. | МБУ благоустройства городского округа г. Бор» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  постановлением администрации городского округа г. Бор от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_ |

Состав Комиссии по организации выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на территории пляжной зоны озера Юрасовское г. Бор в летний период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ворошилов  Александр Григорьевич | - Заместитель главы администрации, начальник Управления ЖКХ администрации городского округа г. Бор , **председатель комиссии** | |
| Члены комиссии: | | |
| Чугунов  Максим Васильевич | | - Директор МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» |
| Дорощенко  Евгений Николаевич | | - Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» |
| Филиппов  Александр Иванович | | - Начальник полиции ГУ МВД России по Нижегородской области Отдел МВД России по г. Бор (по согласованию) |
| Исаева  Елена Афанасьевна | | - Заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и городскому округу г. Бор в Канавинском, Московском, Сормовском районах г. Н. Новгорода и городского округа г. Бор (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_