Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От 15.03.2021 № 1224

**Об утверждении Комплекса мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области в 2021 году**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городском округе город Бор», утвержденной постановлением администрации городского округа г.Бор, от 10 ноября 2016 года № 5284 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г. Бор» (в редакции Постановлений от 06.02.2017 № 556, от 07.03.2017 № 1080, от 31.03.2017 № 1576, от 28.04.2017 № 2165, от 01.06.2017 № 2969, от 30.06.2017 № 3626, от 31.07.2017 № 4218, от 04.09.2017 № 5001, от 05.10.2017 № 5702, от 31.10.2017 № 6393, от 30.11.2017 № 7117, от 26.12.2017 № 7803, от 06.02.2018 № 613, от 28.02.2018 № 1168, от 30.03.2018 №1735, от 27.04.2018 № 2408, от 01.06.2018 № 3142, от 29.06.2018 № 3735, от 30.07.2018 № 4434, от 03.09.2018 № 5156, от 01.10.2018 № 5709, от 07.11.2018 № 6375, от 07.12.2018.7070 , от 26.12.2018 № 7545, от 28.12.2018 № 7653, от 04.02.2019 № 532, от 29.03.2019 № 1719, от 07.05.2019 № 2496 , от 03.06.2019 № 2981, от 01.07.2019 № 3516, от 05.08.2019 № 4232, от 02.09.2019 № 4789, от 30.09.2019 № 5313, от 05.11.2019 № 5926, от 06.11.2019 № 6000 от 03.12.2019 № 6492, от 27.12.2020 № 7139, от 03.02.2020 № 489, от 01.06.2020 № 2341, от 31.07.2020 № 3211, от 31.08.2020 № 3746, от 02.10.2020 № 4456, от 29.10.2020 № 4952, от 30.11.2020 № 5575, от 28.12.2020 № 6153, от 01.02.2021 № 429), администрация городского округа г.Бор **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области в 2021 году.
2. Утвердить прилагаемый перечень образовательных организаций городского округа город Бор Нижегородской области, в которых планируется выполнение работ по капитальному ремонту в 2021 году.
3. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте [www.borcity.ru](http://www.borcity.ru).

Глава местного самоуправления А.В.Боровский

Казимирова С.В.

2-19-13

Утвержден

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 15.03.2021 № 1224

**Комплекс мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области в 2021 году**

**(далее - Комплекс мероприятий)**

Комплекс мероприятий включает в себя реализацию муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городском округе город Бор», утвержденной постановлением администрации городского округа г.Бор, от 10 ноября 2016 года № 5284 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г. Бор» (в редакции Постановлений от 06.02.2017 № 556, от 07.03.2017 № 1080, от 31.03.2017 № 1576, от 28.04.2017 № 2165, от 01.06.2017 № 2969, от 30.06.2017 № 3626, от 31.07.2017 № 4218, от 04.09.2017 № 5001, от 05.10.2017 № 5702, от 31.10.2017 № 6393, от 30.11.2017 № 7117, от 26.12.2017 № 7803, от 06.02.2018 № 613, от 28.02.2018 № 1168, от 30.03.2018 № 1735, от 27.04.2018 № 2408, от 01.06.2018 № 3142, от 29.06.2018 № 3735, от 30.07.2018 № 4434, от 03.09.2018 № 5156, от 01.10.2018 № 5709, от 07.11.2018 № 6375, от 07.12.2018.7070 , от 26.12.2018 № 7545,от 28.12.2018 № 7653, от 04.02.2019 № 532, от 29.03.2019 № 1719, от 07.05.2019 № 2496 , от 03.06.2019 № 2981, от 01.07.2019 № 3516, от 05.08.2019 № 4232, от 02.09.2019 № 4789, от 30.09.2019 № 5313, от 05.11.2019 № 5926, от 06.11.2019 № 6000 от 03.12.2019 № 6492, от 27.12.2020 № 7139, от 03.02.2020 № 489, от 01.06.2020 № 2341, от 31.07.2020 № 3211, от 31.08.2020 № 3746, от 02.10.2020 № 4456, от 29.10.2020 № 4952, от 30.11.2020 № 5575, от 28.12.2020 №6153, от 01.02.2021 № 429), по следующему направлению: капитальный ремонт образовательных организаций, а также выполнение работ, обеспечивающих их эксплуатацию согласно действующим нормам и правилам.

Проведение капитального ремонта образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы городского округа город Бор Нижегородской области (далее образовательные организации), будет способствовать повышению доступности качественного общего образования:

* позволит образовательным организациям обеспечить организацию всех видов учебной деятельности обучающихся;
* обеспечит возможность организации внеурочной деятельности обучающихся по направлениям развития личности в различных формах в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;
* будет способствовать повышению качества предоставления услуг дополнительного образования детей;
* расширит возможности для посещения обучающимися музеев учреждений библиотечной системы, культурных центров; участия в массовых мероприятиях, праздниках, театрализованных программах и мастер-классах, проводимых данными учреждениями, в соответствии с индивидуальными потребностями и запросами обучающихся;
* будет способствовать снижению утомляемости обучающихся.

Задачи на 2021 год:

1. выполнить ремонтные работы капитального характера в 2 образовательных организациях;
2. обеспечить соблюдение предъявляемых к образовательным организациям требований санитарно-эпидемиологического законодательства и норм пожарной безопасности, необходимых для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса в 2образовательных организациях.

Сведения о показателях результативности реализации

Комплекса мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя результативности | Единица  измерения  значения  показателя  результатив  ности | Значения  показателя  результатов  ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - количество образовательных организаций , в которых выполнены работы по капитальному ремонту | шт. | 2 |
| 2 | - количество образовательных организаций , в которых выполнены работы по капитальному ремонту, согласно требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и нормам пожарной безопасности, необходимых для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса | шт. | 2 |

Комплекс мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п  • | Наименование  мероприятия | учреждение | Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Составление сметной документации | МАОУ Ямновская ОШ, МАДОУ дс № 17 "Золушка" (структурное подразделение) | 31.05.2021 |
| 2 | Подтверждение достоверности стоимости работ в ГКУ «Нижегородсмета» | МАОУ Ямновская ОШ, МАДОУ дс № 17 "Золушка" (структурное подразделение) | 31.05.2021 |
| 3 | Капитальный ремонт кровли | МАОУ Ямновская ОШ, МАДОУ дс № 17 "Золушка" (структурное подразделение) | 31.12.2021 |

Утвержден

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 15.03.2021 № 1224

ПЕРЕЧЕНЬ

образовательных организаций городского округа город Бор Нижегородской области, в которых планируется выполнение работ по капитальному ремонту в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п  • | Наименование муниципальной обще образовательной организации (далее - объект) | Месторасположение (адрес) объекта (городской округ, город Бор) | Наименование  мероприятия | Кол-во  Обучающих  ся | Срок окончания проведения капитального ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МАОУ Ямновская ОШ | Нижегородская область, г.о.г. Бор, с. Ямново, ул. Школьная, д. 18 | капитальный ремонт кровли | 147 | 31.12.2021 |
| 2 | МАДОУ дс № 17 "Золушка" (структурное подразделение) | г. Бор, ул. Свободы, д. 45 | капитальный ремонт кровли | 194 | 31.12.2021 |
| ИТОГО | | | | 341 |  |