Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 09.03.2023 № 1398

**Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Адресная**

**инвестиционная программа капитальных вложений городского округа**

**г. Бор» на 2023 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа город Бор от 16.10.2014 №7124 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных (ведомственных) программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных (ведомственных) программ городского округа город Бор» (в редакции постановления администрации городского округа г. Бор от 29.09.2017 №5628), а также в целях совершенствования программно-целевого планирования администрация городского округа г.Бор **постановляет:**

1.Утвердить прилагаемый [План](#Par29) реализации муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г.Бор» на 2023 год.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор обеспечить размещение настоящего постановления в газете “Бор сегодня”, сетевом издании “Бор-оффициал” и размещение на официальном сайте [www.borcity.ru](http://www.borcity.ru).

Глава местного самоуправления А.В. Боровский

Хнуев Д.И.

9-13-87

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 09.03.2023 № 1398

План реализации муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» на 2023 год

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная программа «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» |
| **Реквизиты Программы** | Утверждена постановлением администрации городского округа г.Бор от 07.11.2016 №5202 (в редакции постановлений от 07.02.2023 № 788) |
| **Ответственный исполнитель Программы** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ”Борстройзаказчик”) |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель)** | **Срок реализации** | **Краткое описание** | **Финансирование, тыс.руб.** |
|  |  | **Всего, в том числе:** | **Средства бюджета ГО г.Бор** | **Средства из областного** **бюджета** | **Средства из федерального бюджета** | **Прочие источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1.** «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор» Всего | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 13 объектов строительства, разработка проектно-сметной документации по 6 объектам  | **1045421,3** | **81147,1** | **902389,9** | **61884,3** | **0** |
| **1.1.Основное мероприятие.** «Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Обслуживание объектов строительства до момента передачи в муниципальную казну городского округа г.Бор | **2753,9** | **2753,9** | **0** | **0** | **0** |
| **1.2.Основное мероприятие.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 4 объектов строительства | **347074,5** | **33763,2** | **313311,3** | **0** | **0** |
| Мероприятие1.2.1./ объект 1.2.1. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Строительство дорожной инфраструктуры | 317883,3 | 4572,0 | 313311,3 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.2.2./ объект 1.2.2. «Строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками в г.Бор» |  | январь-декабрь | Строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками в г.Бор | 3750,0 | 3750,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.2.3./ объект 1.2.3. «Строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками в г.Бор» |  | январь-декабрь | Строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками в г.Бор | 2258,2 | 2258,2 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.2.4./ объект 1.2.4. «Строительство гидротехнического сооружения в г. Бор» |  | январь-декабрь | Строительство гидротехнического сооружения | 7100,0 | 7100,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.2.5./ объект 1.2.5. «Строительство пешеходного моста в г. Бор» |  | январь-декабрь | Строительство пешеходного моста в г. Бор | 16083,0 | 16083,0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.Основное мероприятие.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 8 объектов строительства, разработка проектно-сметной документации по 1 объекту | **116308,8** | **20339,1** | **95969,7** | **0** | **0** |
| Мероприятие1.3.1./ объект 1.3.1. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Строительство инженерной инфраструктуры | 508,6 | 508,6 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.3.2./ объект 1.3.2. «Канализационные очистные сооружения производительностью 2600 м3/сут в д.Оманово Краснослободского с/с г.о.г.Бор НО» |  | январь-декабрь | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 2600 м3/сут в д.Оманово | 1880,0 | 1880,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.3.3./ объект 1.3.3. «Наружные сети канализации пос.Октябрьский Борского района Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Строительство наружных сетей канализации пос.Октябрьский Борского района Нижегородской области протяженностью 5,75 км | 4917,0 | 4917,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.3.4./ объект 1.3.4. «Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г. Бор, жилой район «Боталово-4», ул. Московская, участок № 49» |  | январь-декабрь | Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г.Бор, жилой район “Боталово-4”, ул.Московская, уч.№49» (109 квартир) | 97740,2 | 1770,5 | 95969,7 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.3.5./ объект 1.3.5. «Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая» |  | январь-декабрь | Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая (39 квартир)  | 4151,0 | 4151,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.3.6./ объект 1.3.6. «Строительство жилых домов для детей сирот» |  | январь-декабрь | Строительство жилых домов для детей сирот | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.3.7./ объект 1.3.7. «Строительство наружных сетей канализации по ул. Сосновая, ул. Энгельса г. Бор» |  | январь-декабрь | Строительство наружных сетей канализации по ул. Сосновая, ул. Энгельса г. Бор | 3612,0 | 3612,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.3.8./объект 1.3.8.«Реконструкция сетей самотечной канализации от жилых домов №2,3 по ул.Клубной в п.Неклюдово г.Бор Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Реконструкция сетей самотечной канализации | 3400,0 | 3400,0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.4.Основное мероприятие.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 1 объекта строительства, разработка проектно-сметной документации по 4 объектам | **15620,0** | **15620,0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие1.4.1./ объект 1.4.1. «Детский сад на 240 мест, расположенный по адресу: ул.М.Горького, г.Бор, Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Проектирование детского сада на 240 мест | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.4.2./ объект 1.4.2. «Школа на 1000 мест в центре г.Бор Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Строительство школы на 1000 мест ул.Луначарского г Бор | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.4.3./ объект 1.4.3. «Детский сад на 90 мест в г.Бор в районе с. Городищи» |  | январь-декабрь | Проектирование детского сада на 90 мест | 3500,0 | 3500,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.4.4./ объект 1.4.4. «Строительство нового здания МАОУ СШ № 6 г. Бор» |  | январь-декабрь | Проектирование школы на 900 мест | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.4.5./ объект 1.4.5. «Детский сад на 240 мест по адресу г. Бор м-н Красногорка Нижегородская область» |  | февральдекабрь | Строительство детского сада на 240 мест | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.5.Основное мероприятие.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Физическая культура и спорт» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Разработка проектно-сметной документации по 1 объекту | **500,0** | **500,0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие1.5.1./ объект 1.5.1. «Строительство ФОК в п.Железнодорожный Ситниковского с/с» |  | январь-декабрь | Проектирование ФОК в п.Железнодорожный | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.6.Основное мероприятие.** Строительство зданий общеобразовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 1 объекта строительства | **250 000,1** | **5000,0** | **183115,8** | **61884,3** | **0** |
| Мероприятие1.6.1./ объект 1.6.1. «Школа на 1000 мест в центре г.Бор Нижегородской области» |  | январь-декабрь |  | 250 000,1 | 5000,0 | 183115,8 | 61884,3 | 0 |
| **1.7.Основное мероприятие.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы в рамках реализации Национального проекта " Жилье и городская среда", федерального проекта «Жилье» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 1 объекта строительства | **62617,8** | **1099,4** | **61518,4** | **0** | **0** |
| Мероприятие1.7.1./ объект 1.7.1. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области»  |  | январь-декабрь | Строительство инженерной инфраструктуры | 62139,8 | 621,4 | 61518,4 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.7.2./ объект 1.7.2. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области»  |  | январь-декабрь | Строительство дорожной инфраструктуры | 478,0 | 478,0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.8.Основное мероприятие.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы в рамках реализации Национального проекта " Жилье и городская среда", федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 2 объектов строительства | **250546,2** | **2071,5** | **248474,7** | **0** | **0** |
| Мероприятие1.8.1./ объект 1.8.1. «Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая» |  | январь-декабрь |  | 87852,6 | 770,0 | 87082,6 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.8.2./ объект 1.8.2«Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г. Бор, жилой район «Боталово-4», ул. Московская, участок № 49» |  | январь-декабрь |  | 162693,6 | 1301,5 | 161392,1 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2**. «Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы» Всего | Администрация городского округа г.Бор | январь-декабрь | Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы | **18 826,8** | **18 826,8** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | январь-декабрь | Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы | **18 826,8** | **18 826,8** | **0** | **0** | **0** |
| Итого | **1064248,1** | **99973,9** | **902389,9** | **61884,3** | **0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_