Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 08.11.2023 № 6646

**О внесении изменений в План реализации муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» на 2023 год, утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 09.03.2023 № 1398**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа город Бор от 16.10.2014 №7124 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных (ведомственных) программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных (ведомственных) программ городского округа город Бор» (в редакции постановления администрации городского округа г. Бор от 29.09.2017 №5628), а также в целях совершенствования программно-целевого планирования администрация городского округа г.Бор постановляет:

1.Внести изменения в [План](#Par29) реализации муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г.Бор» на 2023 год, утвержденный Постановлением администрации городского округа г.Бор от 09.03.2023 № 1398 (в редакции постановлений от 31.03.2023 №1943, от 05.06.2023 №3342, от 03.07.2023 №3879, 01.08.2023 №4427, от 04.09.2023 №5187, от 03.10.2023 №5875), изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор обеспечить размещение настоящего постановления в газете “Бор сегодня”, сетевом издании “Бор-оффициал” и размещение на официальном сайте [www.borcity.ru](http://www.borcity.ru).

Глава местного самоуправления А.В. Боровский

Хнуев Д.И.

9-13-87

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 08.11.2023 № 6646

План реализации муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Программы** | | | | Муниципальная программа «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» | | | | |
| **Реквизиты Программы** | | | | Утверждена постановлением администрации городского округа г.Бор от 07.11.2016 №5202 (в редакции постановлений от 07.02.2023 №788, от 07.03.2023 №1373, от 31.03.2023 №1942, от 05.06.2023 №3341, от 30.06.2023 №3878, от 01.08.2023 №4426, от 04.09.2023 №5186, от 03.11.2023 №6575) | | | | |
| **Ответственный исполнитель Программы** | | | | Администрация городского округа г.Бор (МКУ”Борстройзаказчик”) | | | | |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель)** | **Срок реализации** | **Краткое описание** | **Финансирование, тыс.руб.** | | | | |
|  |  | **Всего, в том числе:** | **Средства бюджета ГО г.Бор** | **Средства из областного**  **бюджета** | **Средства из федерального бюджета** | **Прочие источники** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| **Подпрограмма 1.** «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор»  Всего | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 13 объектов строительства, разработка проектно-сметной документации по 2 объектам | **1049394,7** | **47589,2** | **939921,2** | **61884,3** | **0** | |
| **1.1.Основное мероприятие.** «Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Обслуживание объектов строительства до момента передачи в муниципальную казну городского округа г.Бор | **3946,9** | **3946,9** | **0** | **0** | **0** | |
| **1.2.Основное мероприятие.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 5 объектов строительства | **335367,5** | **6440,1** | **328927,4** | **0** | **0** | |
| Мероприятие1.2.1./ объект 1.2.1. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Строительство дорожной инфраструктуры | 318361,3 | 5050,0 | 313311,3 | 0 | 0 | |
| Мероприятие1.2.2./ объект 1.2.2. «Строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками в г.Бор» |  | январь-декабрь | Строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками в г.Бор | 18,1 | 18,1 | 0 | 0 | 0 | |
| Мероприятие1.2.3./ объект 1.2.3. «Строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками в г.Бор» |  | январь-декабрь | Строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками в г.Бор | 214,0 | 214,0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мероприятие1.2.4./ объект 1.2.4. «Строительство гидротехнического сооружения в г. Бор» |  | январь-декабрь | Строительство гидротехнического сооружения | 263,2 | 263,2 | 0 | 0 | 0 | |
| Мероприятие1.2.5./ объект 1.2.5. «Строительство пешеходного моста в г. Бор» |  | январь-декабрь | Строительство пешеходного моста в г. Бор | 16510,9 | 894,8 | 15616,1 | 0 | 0 | |
| **1.3.Основное мероприятие.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 6 объектов строительства | **164845,2** | **23358,0** | **141487,2** | **0** | **0** | |
| Мероприятие1.3.1./ объект 1.3.1. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Строительство инженерной инфраструктуры | 1108,6 | 1108,6 | 0 | 0 | 0 | |
| Мероприятие1.3.2./ объект 1.3.2. «Наружные сети канализации пос.Октябрьский Борского района Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Строительство наружных сетей канализации пос.Октябрьский Борского района Нижегородской области протяженностью 5,75 км | 27363,0 | 11179,6 | 16183,4 | 0 | 0 | |
| Мероприятие1.3.3./ объект 1.3.3. «Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г. Бор, жилой район «Боталово-4», ул. Московская, участок № 49» |  | январь-декабрь | Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г.Бор, жилой район “Боталово-4”, ул.Московская, уч.№49» (109 квартир) | 118083,5 | 2373,8 | 115709,7 | 0 | 0 | |
| Мероприятие1.3.4./ объект 1.3.4. «Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая» |  | январь-декабрь | Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая (39 квартир) | 14190,1 | 4596,0 | 9594,1 | 0 | 0 | |
| Мероприятие1.3.5./объект 1.3.5.  «Реконструкция сетей самотечной канализации от жилых домов №2,3 по ул.Клубной в п.Неклюдово г.Бор Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Реконструкция сетей самотечной канализации | 3750,0 | 3750,0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мероприятие1.3.6./объект 1.3.6.Расширение системы водоснабжения д. Пичугино, ул. Лесная, (Редькинский с/с) городского округа г. Бор Нижегородской области |  | май-декабрь | Строительство сетей водоснабжения | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | |
| **1.4.Основное мероприятие.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 2 объекта строительства, разработка проектно-сметной документации по 2 объектам | **5443,8** | **5443,8** | **0** | **0** | **0** | |
| Мероприятие1.4.1./ объект 1.4.1. «Детский сад на 240 мест, расположенный по адресу: ул.М.Горького, г.Бор, Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Проектирование детского сада на 240 мест | 1052,0 | 1052,0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мероприятие1.4.2./ объект 1.4.2. «Школа на 1000 мест в центре г.Бор Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Строительство школы на 1000 мест ул.Луначарского г Бор | 651,9 | 651,9 | 0 | 0 | 0 | |
| Мероприятие1.4.3./ объект 1.4.3. «Детский сад на 90 мест в г.Бор в районе с. Городищи» |  | январь-декабрь | Проектирование детского сада на 90 мест | 3500,0 | 3500,0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мероприятие1.4.4./ объект 1.4.4. «Детский сад на 240 мест по адресу г. Бор м-н Красногорка Нижегородская область» |  | февральдекабрь | Строительство детского сада на 240 мест | 239,9 | 239,9 | 0 | 0 | 0 | |
| **1.5.Основное мероприятие.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Разработка проектно-сметной документации по 0 объекту | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **1.6.Основное мероприятие.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы в рамках реализации Национального проекта " Жилье и городская среда", федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 2 объектов строительства | **226943,9** | **2071,5** | **224872,4** | **0** | **0** | |
| Мероприятие1.6.1./ объект 1.6.1. «Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая» |  | январь-декабрь | Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая (39 квартир) | 72823,9 | 770,0 | 72053,9 | 0 | 0 | |
| Мероприятие1.6.2./ объект 1.6.2  «Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г. Бор, жилой район «Боталово-4», ул. Московская, участок № 49» |  | январь-декабрь | Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г.Бор, жилой район “Боталово-4”, ул.Московская, уч.№49» (109 квартир) | 154120,0 | 1301,5 | 152818,5 | 0 | 0 | |
| **1.7.Основное мероприятие.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы в рамках реализации Национального проекта " Жилье и городская среда", федерального проекта «Жилье» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 1 объекта строительства | **62139,8** | **621,4** | **61518,4** | **0** | **0** | |
| Мероприятие1.7.1./ объект 1.7.1. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области» |  | январь-декабрь | Строительство инженерной инфраструктуры | 62139,8 | 621,4 | 61518,4 | 0 | 0 | |
| **1.8.Основное мероприятие.** Строительство зданий общеобразовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | январь-декабрь | Ввод в действие 1 объекта строительства | **250000,1** | **5000,0** | **183115,8** | **61884,3** | **0** | |
| Мероприятие1.8.1./ объект 1.8.1. «Школа на 1000 мест в центре г.Бор Нижегородской области» |  | январь-декабрь |  | 250000,1 | 5000,0 | 183115,8 | 61884,3 | 0 | |
| **1.9.Основное мероприятие.**  Сбор исходных данных, обследование земельных участков для определения возможности строительства объекта, расходы на которые не связанны с увеличением стоимости нефинансовых активов | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | март-декабрь | Сбор исходных данных по 2 объектам | **707,5** | **707,5** | **0** | **0** | **0** | |
| **Подпрограмма 2**. «Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы»  Всего | Администрация городского округа г.Бор | январь-декабрь | Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы | **20422,2** | **20422,2** | **0** | **0** | **0** | |
| Мероприятие 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | январь-декабрь | Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы | **20422,2** | **20422,2** | **0** | **0** | **0** | |
| Итого | | | | **1069816,9** | **68011,4** | **939921,2** | **61884,3** | **0** | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_